02. WBS
프로젝트 예시: 1팀 / 기업용 인프라 관리 및 자동 복구 서비스 | 문서 버전 v1.0 | 작성 상태: 예시
※ 모든 ID·일정·테스트 결과·화면 및 구성은 교육용 가상 샘플입니다. 실제 구현 또는 실측 자료가 아닙니다.
문서명: 프로젝트 작업 분해 구조(WBS)
1. 간트 차트 (주차별 계획·실적)
	작업 / 담당
	1주
	2주
	3주
	4주
	상태

	요구사항 확정 / 기획
	■
	
	
	
	완료

	API·DB 설계 / 백엔드
	■
	■
	
	
	완료

	에이전트 구현 / AI
	
	■
	■
	
	진행

	통합·배포 / 전원
	
	
	■
	■
	예정


2. 일정 관리 규칙
■ 계획 기간 / ● 실적 기간을 구분하여 주간 업데이트한다. 예시 기준일: 3주차 초. 진척률은 완료 작업 수 ÷ 전체 작업 수로 계산한다. 지연 작업은 원인, 영향, 변경 예정일을 기록한다.
3. 작업 계획표
	ID
	작업명
	담당
	기간(예시)
	선행
	산출물

	W01
	요구사항 확정
	기획 담당
	11/02~11/04
	-
	기획서

	W02
	API 및 DB 설계
	백엔드 담당
	11/05~11/09
	W01
	API/DB 설계서

	W03
	진단 Agent 구현
	AI 담당
	11/10~11/16
	W02
	Agent 모듈

	W04
	복구 승인·실행
	백엔드 담당
	11/17~11/21
	W03
	복구 엔진

	W05
	통합 테스트
	QA 담당
	11/22~11/25
	W04
	테스트 결과서

	W06
	배포 및 시연
	전체
	11/26~11/28
	W05
	배포 URL



4. 마일스톤
M1: 요구사항 승인(11/04) / M2: 핵심 API 동작(11/09) / M3: 복구 시연(11/21) / M4: 최종 배포(11/28). 일정은 예시이며 실제 일정으로 교체합니다.



